**Доклад**

**на отчетную сессию за 2017-2019год.**

**1.Газификация**

Газификация Тальменского района осуществляется с 1995 года. За прошедшие 25 лет газифицировано 12 сел (28%), проложено 447 км газовых сетей, переведена на природный газ 161 котельная всех форм собственности, газифицировано по району 8160 домовладений, что составляет по р.п. Тальменка 57,9 %, по газифицированным селам района 47,1 %.

Строительство газовых сетей осуществляется по двум основным программам; Государственная программа Алтайского края: "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". По данной программе в прошедшем году завершено строительство ГРП 6 в р.п. Тальменка, проложено 11,5 км. газовых сетей, что позволит газифицировать на 12 улицах 285 квартир. Стоимость объекта составила 19412,0 тыс. руб. Пуск газа планируется в 1 полугодии 2020года. Подрядчик ООО "Газпромгазораспределение Барнаул"

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы». На ст. Озёрки Тальменского района Алтайского края в сентябре 2019 года произведен пуск газа по 9 улицам, протяжённость газопровода 5,9 км, газифицировано 99 кв., стоимость объекта составила 9960,7 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 4325,8, краевой 5287,1 тыс. руб., районный 347,8 тыс. руб. подрядчик ООО "Алтайпром".

Для участия в данной программе необходима проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы Алтайского края. В связи с дефицитом бюджетных средств, районом ведется большая работа по Государственно-частному партнерству. Жителями за счет собственных средств разрабатывается проектно-сметная документация, а оплата государственной экспертизы осуществляется за счет средств района. Данное государственно-частное партнерство позволило решить вопрос загрузки газопровода на 100% в течение первых 2 лет.

По данной программе в прошедшем году в с. Кашкарагаиха построен распределительный газопровод по 9 улицам. Протяженность газопровода – 6,5 км. Подлежит газификации – 80 квартир. Стоимость объекта – 10134,6 тыс. руб., подрядчик ООО "Сибсервис"

На 65% построен Распределительный газопровод, проходящий по 12 улицам села Луговое Тальменского района Алтайского края. Протяженность газопровода – 11,9 км. Подлежит газификации – 135 квартир. Стоимость объекта – 19640,2 тыс. руб., подрядчик ООО "Алтайпром" Данные объекты планируются к пуску газа на 2020 год.

В настоящее время находится на Государственной экспертизе Алтайского края проектно-сметная документация, разработанная ООО "Сибсервис" (директор Биляев О.И.) по государственно-частному партнерству (оплаченная за счет средств жителей), а Государственную экспертизу оплатила администрация Тальменского района. Для с. Новоперуново, где протяженность газопровода – 8,77 км, подлежит газификации – 111 квартир стоимость объекта 25 871,03 тыс. руб. и в с. Озёрки протяженность газопровода – 17 км, подлежит газификации – 234 квартиры стоимость объекта 37 098,96 тыс. руб., в р.п. Тальменка ГРП-13 протяженность газопровода – 9 км, подлежит газификации – 166 квартир стоимость объекта 22 517,77 тыс. руб. Заключение Государственной экспертизы планируем получить в апреле-мае.

Тальменским газовым участком "Газпромгазораспределение Барнаул" (начальник участка Козлов В.А.), в рамках Федерального закона, по техническому присоединению за прошедшие 3 года газифицировано 154 квартиры.

**Котельные:** По краевой адресной инвестиционной программе проведен капитальный ремонт газовой котельной в с.Новоперуново на что затрачено 12 209,9 тыс.руб.

В прошедшем году начаты работы по строительству газовой модульной котельной в с. Ларичиха, которая будет отапливать все объекты социальной сферы села. Стоимость котельной 16 000 тыс.руб.

Тем не менее остаются не решённые проблемы: Отсутствие межпоселковых газопроводов сдерживает темпы газификации района, привлечение инвесторов.

Необходимо начать работу по корректировке ПСД по объекту: Межпоселковый газопровод Тальменка – Таскаево - Новотроицк – протяженностью 12км.

Разработка ПСД по:

1. Межпоселковому газопроводу Тальменка - Староперуново – 8 км.;

2. Межпоселковому газопроводу Тальменка – Зайцево – Шишкино – Язово - 32,6 км.

**2. Водоснабжение:**

По Федеральной целевой программе "Чистая вода", ведется строительство водозаборных сооружений и разводящих водопроводных сетей в р.п. Тальменка стоимость объекта составляет 233 818,87 тыс.руб., в том числе Ф.Б. - 231 355,19 тыс.руб.; К.Б. - 2 368,88 тыс.руб.; М.Б. - 124,8 тыс.руб. Генподрядной организацией на данном объекте является ООО "Газпромгазораспределение Барнаул" (Генеральный директор Правдин Р.В.). Работы ведутся с опережением графика.

В 2019 году произведены работы по капитальному ремонту эксплуатационных скважин с устройством павильонов и обустройством зоны санитарной охраны, отремонтировано 4 скважины - в р.п.Тальменка ул Садовая, в с. Ларичиха ,в с. Новоеловка, в с. Озерки- на общую сумму 8 055,46 тыс.руб. (В.т.ч. К.Б.-7974,8 тыс.руб. М.Б.- 80,55тыс.руб.)

На 2020 год запланированы работы по по капитальному ремонту эксплуатационных скважин в с.Шадринцево, с. Новоперуново, в с. Курочкино на сумму 6999,6 тыс.руб. (В.т.ч. К.Б.-6930,3 тыс.руб. М.Б.- 69,3тыс.руб.)

**3. Дороги :**

Протяженность автомобильных дорог муниципального образования "Тальменский район" составляет 2047 км, в т.ч. внутрипоселковые дороги 908,3 км, межпоселковые – 1138,7 км.

Дороги с асфальтобетонным покрытием составляют 15%, щебёночные 25%, грунтовые 60% от общей протяженности.

Соответствует ГОСТу автодорога протяженностью 1км (ул. Кирова в р.п. Тальменка).

В ноябре 2019 года большим событием в жизни района стало завершение работ по реконструкции автодороги федерального значения Р-256 "Чуйский тракт- Новосибирск -Барнаул- Горно-Алтайск ", со строительством современного автомобильного моста (шириной 26 м., старый был 9 м.) и устройством современной развязки, которая стала украшением поселка. Стоимость объекта составила более 3,5 миллиардов рублей.

За счет средств краевого бюджета на территории р.п. Тальменка выполнен ремонт ул. Куйбышева (автодорога К-52 Тальменка-Залесово). На что было затрачено 27 370 тыс. руб.

По ФЦП "Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных школ"- выполнены работы в с. Кашкарагаиха, с. Луговое, с. Староперуново, с. Озёрки. На что было затрачено 6 775,0 тыс. руб.

Произведён ремонт автомобильной дороги с щебёночным покрытием автодороги «Ларичиха – Сандалово – Шипицино» протяженностью 3км, стоимостью 8 724,2 тыс. руб. и автодороги «Курочкино – Новоеловка – Новая Заря» протяженностью 4 км, стоимостью 10 416,5 тыс. руб. Данные дороги имеют большую социальную значимость так как являются школьными маршрутами.

1.За счет средств МДФ в 2018 году произведён ремонт УДС в р.п. Тальменка по ул. Кирова - 0,9 км с устройством тротуаров. Сметная стоимость ремонта составила 20 015,28 тыс. руб., в т.ч. размер субсидии Алтайского края составил 1322,0 тыс. руб.

2. Произведён ремонт по ул. Алтайской, по пер. Красноармейскому и ул. Пионерской в р.п. Тальменка протяженностью 1,033 км с устройством тротуаров . Стоимость ремонта составила: в 2018 году 4 741,605 тыс. руб., в 2019 году 3 411, 173 тыс. руб. Всего 8 152,778 тыс. руб. за счет средств МДФ.

3. Согласно проектно-сметной документации, ремонт по ул. Партизанской в р.п. Тальменка составляет 33 344,95 тыс. руб. В 2019 году произведён ремонт УДС от перекрёстка с ул. Кирова до перекрёстка с ул. Советской - 0,28 км, с устройством тротуаров и стоянки у Д.сада №9 ). Стоимость ремонта составила 6 674,976 тыс. руб. (в т.ч. 1872,976 за счет средств МДФ) и субсидии Алтайского края 4 802,0 тыс. руб.

Данные объекты выполнены нашим ДСУ-9 (Руководитель Наренков М.В.) с хорошим качеством.

Также активно проводились ремонтные работы в сёлах района:

- в с. Лушниково по ул. Молодёжная произведён ремонт а/б покрытия на сумму 1314,3 тыс. руб.

- в с. Казанцево по ул. Северная, ул. Октябрьская, ул. Партизанская выполнено устройство щебеночного покрытия протяженностью 550 м на сумму 981,7 тыс. руб.

- в с. Курочкино по ул. Совхозная - ул. Советская произведён ремонт а/б покрытия на сумму 1538,1 тыс. руб.

- в с. Зайцево по ул. Центральная, ул. Боровая, ул. Озёрная выполнено устройство щебеночного покрытия протяженностью 252 м на сумму 532,0 тыс. руб.

- в с. Шишкино по ул. Советская, пер. Боровой, выполнено устройство щебеночного покрытия протяженностью 545 м на сумму 995,2 тыс. руб.

- в с. Речкуново, с. Барсуково выполнен ремонт проезжей части протяженностью 500 м на сумму 332,7 тыс. руб. Данные объекты выполнены ООО "Каскад" (Руководитель Слюсарев К.Н.) с хорошим качеством.

Всего в 2019 году произведён ремонт 2560 метров улично-дорожной сети на сумму 12 369,0 тыс. руб. (в т.ч. 4802,0 тыс. руб. за счет субсидии краевого бюджета).

На содержание улично-дорожной сети : очистка от снега, грейдирование, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки - затрачено 14 212,1 тыс. руб.

Всего за счет средств МДФ затрачено 26581,1 тыс. руб., в т.ч. 4802,0 субсидия краевого бюджета.

В 2020 году за счет средств муниципального дорожного фонда предусмотрено на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог 8712,7 тыс. руб., на проведение ремонтных работ субсидия краевого бюджета в сумме 4830,0 тыс. руб.

В текущем году необходимо выполнить следующие мероприятия:

* Завершить работы по ремонту УДС по ул. Партизанская в р.п. Тальменка Тальменского района на сумму 27,8 млн. руб.
* Произвести ремонт ул. 60 лет СССР в р.п. Тальменка на сумму 9 млн. руб.
* Выполнить ремонт альтернативного проезда к железнодорожному переезду (ул. Линейная, ул. Куйбышева) в р.п. Тальменка на сумму 14, 629 млн. руб.
* Завершить работы в с. Ларичиха по ул. Юбилейная, ул. Зелёная, проезд между ул. Юбилейной и ул. Тальменской на сумму 7,8 млн. руб.

ИТОГО: 53,6 млн. руб.

Для решения данных вопросов Администрация района обратилась в Министерство по транспорту и Правительство Алтайского края:

**4. КАИП**

За последние 3 года район активно участвует в реализации краевой адресной инвестиционной программы по капитальному ремонту объектов социальной сферы.

Так в 2018 году было капитально отремонтировано : СОШ №1 и СОШ №2 в р.п. Тальменка , спортивный зал в Озерской и Новоперуновской школах, детский сад и школа искуств в с. Ларичиха .

С целью повышения энергоэффективности и экономии бюджетных средств произведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в СОШ №5 р.п.Тальменка и СОШ с.Луговое , что позволило сэкономить до 20% средств на отопление. Затраты на проведение капитального ремонта составили 62 710,83тыс.руб., в.т.ч. К.Б.-59 381,1тыс.руб; М.Б.-3 329,73тыс.руб)

В 2019 году по данной программе проводились работы на детских садах №2, №8 в р.п. Тальменка, детском саде пос. Среднесибирский и с.Ларичиха. Продолжена работа по энерго- эффективности объектов социальной сферы - произведена замена оконных блоков на школах в с.Новотроицк, с. Выползово, ст.Озерки. Затраты на проведение капитального ремонта составили 23 880,35 тыс.руб., в.т.ч. К.Б.-21 161,6 тыс.руб; М.Б.-2 718,75тыс.руб)

За счет средств района разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение Государственной экспертизы Алтайского края на капитальный ремонт СОШ №5 р.п. Тальменка , стоимостью - 31 342,2 тыс.руб и капитальный ремонт СОШ пос. Среднесибирский стоимостью - 37025,44 тыс.руб

На 2020 год запланирован капитальный ремонт детских садов в с. Луговое, с.Новотроицк, с.Новоперуново, №7 в р.п. Тальменка . В настоящее время сметная документация направлена на Государственную экспертизу Алтайского края. Затраты на проведение капитальноко ремонта данных объектов составят 10 000 тыс.руб. Начата работа по разработке сметной документации по замене оконных блоков в школе с Кашкарагаиха, с.Анисимово, с.Шишкино, с.Шипицино.

**5. ППМИ.**

В Тальменском районе проект поддержки местных инициатив реализуется с 2017года.

Главной целью проекта является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения , вовлечение в процес расходования бюджетных срелств и как следствие, повышение эффективности решения проблем сельских территорий.

Всего за прошедший период реализовано 26 проектов : в.т.ч. в 2017-2, в 2018-8, в 2019-16. В 2020году планируется -21.)

Всего привлечение средств составит - 40 475,0 тыс.руб ( 2017-375,0 тыс.руб , 2018 - 8 600,0тыс.руб , 2019 -11 500, Планируется в 2020 - 20 000,0 тыс.руб) (в.т.ч. К.Б.-26 105,0 тыс.руб , М.Б.-7 956,0 тыс.руб, средства населения и юр. лиц -6 414, 0 тыс.руб )

Типология проектов показывает, что наиболее востребованы строительство детских площадок - 17 шт.; ремонт объектов культуры - 15 шт.; устройство уличного освещения - 12 шт.; обустройство мест захоронения - 2 шт. В настоящее время во всех сельсоветах начата работа по подготовке проектов на 2021год.

**6. Комфортная городская среда.**

В соответствии с постановлением правительства РФ от 10.02.2017 года №169 "По поддержке государственных и муниципальных программ по формированию современной городской среды" и на основании постановления Правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Формирование современной городской среды", на 2018-2022 годы сельскими советами, численностью более 1000 чел., разработаны и утверждены муниципальные программы "Формирование современной городской среды".

В 2019 году по Федеральной программе реализован проект в р.п. Тальменка "Благоустройство привокзальной площади ", который предусматривал : устройство асфальто-бетонного покрытия, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, устройство наружного освещения. Общая стоимость реализиции проекта составила 4 957,0 тыс.руб.

По краевой программе реализован проект в с. Озерки "Устройство сквера с детской площадкой" стоимостью 3 642,0тыс.руб. Были выполнены следующие виды работ: устройство зоны отдыха, универсальная спортивная площадка, детская площадка.

В 2020 году по Федеральной программе в Тальменском районе планируется реализовать 2 проекта:

- " Благоустройство Березовой рощи ДОКа " в р.п. Тальменка , стоимостью 5 000,0 тыс.руб. На данном объекте планируется:

-Устройство асфальто-бетонного покрытия, тротуаров, малых архитектурных форм, наружного освещения, обустройство естественного водоёма с устройством беседки.

- "Благоустройство центральной площади " в с. Озерки стоимостью 3 999,17 тыс.руб. На данном объекте планируется:

-Устройство асфальто-бетонного покрытия, устройство тротуаров, малых архитектурных форм, наружного освещения, устройство театральной сцены, озеленение территории.

По Краевой программе планируется реализовать так-же 2 проекта:

- " Благоустройство общественной территории в с. Новоперуново по ул Зеленая 9 " стоимостью 3 632,0 тыс.руб

На данном объекте планируется:

-Устройство асфальто-бетонного покрытия, устройство тротуаров, малых архитектурных форм, наружного освещения, посадка деревьев и цветников.

- " Благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа " в п.Среднесибирский стоимостью 3 194,83 тыс.руб.

На данном объекте планируется:

-Устройство асфальто-бетонного покрытия, устройство покрытия из резиновой крошки, малых архитектурных форм, наружного освещения, устройство универсальной спортивной площадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол), установка трибун на 20 мест.

По всем объектам получено положительное заключение КАУ "Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве". По условиям софинансирования данная программя является самой перспективной (софинансирование 1%) За активную работу в реализации программы  **"**Комфортная городская среда " хочу отметить

Главу Тальменского поссовета Одинокова Ю.С.

Главу Озерского сельсовета Кузякина С.В.

Главу Новоперуновского сельсовета Басову Л.Ф.

Главу Среднесибирского сельсовета Эрмиш В.Я.

**7. Строительство СОШ №3**  в р.п. Тальменка

Проектным институтом "Алтайгражданпроект" разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 550 уч. в р.п. Тальменка , оплаченная за счет средств района и получившая положительное заключение Государственной экспертизы Алтайского края,

Со следующими Технико-экономические показателями :

1. Площадь ЗУ - 31 000м2

2. Площадь здания школы - 11 451,26м2

4. Количество смен - 1смена 550уч.

5. Этажность - 3эт.

6. Газовая модульная котельная - 3,5 МВт.

7. Гараж - на 2 автомобиля

8. Столовая с обеденным залом на 275 мест.

9. Два спортзала - 24 х 12 м с раздевалками, сан. узлами, душевыми, снарядными.

10. Актовый зал на -295 человек с эстрадой и вспомогательными помещениями.

11. Библиотека с читальным залом.

Основные конструктивы здания:

1.Фундамент школы-ленточный свайный

2. Стены -трехслойные из силикатного кирпича

3.Стены внутренние - из силикатного кирпича

4.Крыша - чердачная , стропильная система деревянная

5. Кровля -металлочерепица с полимерным покрытием

6. Окна - ПВХ

По субъективным причинам объект был разделен на 2 этапа:

* Строительство газовой модульной котельной, наружных инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения) и сооружений стоимостью 86 162,70 тыс. рублей .
* Строительство здания школы, стадиона, гаража стоимостью 473 559,00 тыс. руб.

24.12.2019 г. состоялся электронный аукцион по определению подрядной организации первого этапа строительства. По результатам аукциона победителем является ООО «Алтайпром»,

27 февраля 2020 г состоялся электронный аукцион по определению подрядной организации второго этапа строительства. По результатам аукциона победителем является ООО «Век Строй»,

Оба подрядчика приступили к работам. Надеемся что работы будут завершены согласно графика .

**8.**.**Строительство детского САДА**

Строительство детского ясли-сада на 140 мест р.п. Тальменка - осуществляется по краевой адресной инвестиционной программе Алтайского края

Стоимость объекта – 166897,31 тыс.руб. Генеральный подрядчик - ООО "Век Строй" Проектная организация - ООО " Алтайкоммунпроект"

Срок строительства 2020-2021год . В настоящее время на объекте ведутся работы согласно графика и надлежащим качеством.

**9. Строительство СОШ в Ларичиха**

КГКУ " Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" была заказана и разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 360 уч. в с. Ларичиха ( ПИ ООО "Алтайкоммунпроект" )

Со следующими технико-экономическими показателями:

1. Площадь ЗУ - 15 620,0м2

2. Площадь здания - 11 119,2м2

3. Строительный объем -54090,8м3

4. Количество смен - 1смена 360 уч.

5. Этажность - 3эт.

7. Гараж - на 2 автомобиля

8. Столовая с обеденным залом на 190 мест.

9. Два спортзала с раздевалками, сан. узлами, душевыми, снарядными.

10. Актовый зал на 240 человек с эстрадой и вспомогательными помещениями.

11. Библиотека с читальным залом.

Основные конструктивы здания:

1.Фундамент школы - ленточный бетонный

2. Стены - трехслойные из силикатного и красного кирпича

3.Стены внутренние - из красного кирпича

4.Крыша - чердачная , стропильная система деревянная

5. Кровля -профлист с полимерным покрытием

6. Окна - ПВХ

Сметная стоимость в ценах 1кв 2019 года 318193,94т.руб.

КГКУ " Единым заказчиком капитального строительства Алтайского края" дважды был обьявлен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Но в связи с отсутствием поданных заявок аукционы признаны несостоявшимися.

В настоящеевремя КГКУ " Единым заказчиком капитального строительства Алтайского края" ведется работа по корректировке сметной документации. После её завершения будет проведена конкурсная процедура.